|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会议** | **工作** | **完成** | **任务** |
|  | 3.11 | 3.11 | 项目选择 |
| 3.17 | 3.17----3.19 | 3.19 | 项目计划书、可行 性分析、需求分析初版 |
| 3.23 | 3.23----3.26 | 3.26 | 项目计划书完善 |
| 3.30 | 3.29----4.2 | 4.2 | 项目计划书三次更新 |
| 4.7 | 4.7----4.9 | 4.9 | 可行性分析完善 |
| 4.14 | 4.14----4.15 | 4.15 | 可行性分析修订、项目计划书更新 |
| 4.21 | 4.21----4.22 | 4.22 | 项目计划书更新、可行性分析更新、需求分析修订 |
| 4.28 | 4.29----5.2 | 5.2 | 项目计划书、可行性分析、需求分析几乎修订完成 |
| 5.4 | 5.4----5.6 | 5.6 | 总体设计、测试计划、用户手册初稿 |
| 5.13 | 5.14----5.16 | 5.16 | 项目计划书更新、总体设计完善、详细设计初稿、测试计划完善、用户手册完善 |
| 5.18 | 5.18----5.19 | 5.19 | 可行性分析、需求分析完善、详细设计更新、用户手册更新 |
| 5.26 | 5.26----5.28 | 5.28 | 代码清单、测试报告初稿 |
| 6.9 | 6.9----6.11 | 6.11 | 测试报告完善 |
| 6.16 | 6.16----6.18 | 6.18 | 项目沟通 |
| 6.24 | 6.24----6.26 | 6.26 | 所以文档更新整合 |

项目简介：项目定义

文档编写

校验上交

项目计划： 模板查找

人员配置图

（项目组织结构）OBS图

人员分工

（工作分解结构）WBS图

文档编写

计划修订

评审阶段：PPT制作

校验上交

可行性分析： 模板查找

技术可行性分析

操作可行性分析

经济可行性分析

社会可行性分析

SWOT分析

系统总体设计图

系统流程图

数据流图

数据字典

层次方框图

成本/效益分析

文档编写

可行性修订

评审阶段：PPT制作

校验上交

需求分析： 模板查找

用户需求访谈

需求建模

可行性分析修订

数据流图修改

数据字典修改

E-R图

数据库修改

IPO图

层次方框图修改

状态转换图

界面初步设计

文档编写SRS

需求SRS修订

评审阶段：PPT制作

校验上交

总体设计：模板查找

系统流程图

成本/效益分析

测试计划

数据库设计

用户手册

层次图

HIPO图

数据流图细化

软件结构

接口设计

运行设计

数据结构设计

出错处理设计

前端信息聚集和检索模块

用户模块

管理员模块

信息库模块

文档编写

总体设计修订

详细设计： 模板查找

设计计划

开发计划

测试计划

人机界面设计

接口设计

数据库完善

程序流程图

PDL（伪代码） 每个人参与，分模块

PAD图

用户手册完善

文档编写

详细设计修订

评审阶段：PPT制作

校验上交

实现：模板查找

编码

模块流程图

单元测试

集成测试

系统测试

白盒测试

黑盒测试

调试

总体设计修订

详细设计修订

文档编写

实现报告修订

翻转课堂PPT

评审阶段：PPT制作

校验上交

维护：维护翻转PPT

完成代码清单

完成详细设计及总体设计修订

完成单元测试

完成集成测试

完成系统测试报告

修复测试出现的bug

项目总结：项目整合

项目总结PPT制作