**第一次项目计划评审总结**

1. git中上传所有文档及PPT，包括任务布置、会议记录、甘特图等。
2. 自己所用笔记本与机房需确保能成功连接。如果使用网页git，要用火狐或者 谷歌浏览器，ie打不开。
3. 参考文献要标明位置（参考哪几章几页）

参考文献书写规范：书籍:参考课本最后（出版社等说明）

网页百度文库：网址，访问时间

1. PPT围绕评审表展开，讲到评审表的点子上，最好按照顺序
2. 说明用户怎么访问 如（手机端APP：C/S结构：客户机和服务器结构）
3. 配置管理员配置好git里的master分支，具体说明配置管理员如何完整配置 git的
4. PMBOK有简单模板参照，说明模板参照：国标 IEE ISO国际标准√
5. 里程碑要具体体现在各种图上，使得里程碑可以从图里具体框出来，图与图与文档各者之间要可以对应起来。
6. 关联人员沟通方式（各项工作怎么沟通起来成为一个整体）
7. 可行性分析要有理有据，不可以简单说明一句合理可行。 √
8. PPT制作、PPT提交、会议记录等全部要体现进甘特图（即所有任务）
9. 瀑布模型里要体现里程碑，里程碑即反映了瀑布模型
10. 项目计划起码有七八个子计划 √
11. 项目风险及对策（参考PMBOK），风险要说明出发条件，即在什么情况下会 发生，应对措施考虑有无备选方案。 √
12. 具体的组内的各种沟通也要写入计划中（培训块）
13. 组员评价，标记出为几分制，进行各个组员各个任务的完成度说明，不允许出现相同分数
14. 文档项目计划名要写具体（如什么类的什么APP，而不能简单一个项目名字）

项目要取名（名字+（手游或。。。）+基于安卓），说明是什么类型。 √

1. 说明文档版本历史，即版本跟踪页（另起一页）
2. Word文档的目录自动生成，不可修改，只可到正文中找出错误并修改。√
3. 项目背景（1.大背景 2.课程要求 3.课程目标 4.产生想法，构思等 5.确定 构思开始计划） √
4. 开发团队: 提出者是谁（原始提出者其实是杨老师）

老师是需求提出者之一和最后需要通过体验的用户之一 √

1. 基本目标：1.评审通过
2. 可以实现并使需求人满意 √

23.经济可行完善：不给钱，无酬劳

时间限制：16周三个人

能力不足不可以作为限制

25.WBS图要有输入输出，要做到别的项目不可以随便套用为止

26.计划进度：体现每个人做了什么，最后结果是什么

27.开会即控制手段之一 √

28.不能出现大段纯文字 √

29.项目及组员审核可放在质量保证中√

30.会议记录指定具体时间地点人物

31.连接机房投影仪时自己笔记本的分辨率设置

32.瀑布模型还未需彻底细化，体现各阶段任务及里程碑就好

33.甘特图指明输入输出

34.项目计划前的准备工作也要写入计划中（环境准备、模板收集、工具的学习）√

35.WBS图太大可以分层，使得字不会太小

36.制作logo

37.文档风格要一致，即排版等 √

38.技术用表格框起来显得有条理√

39.文档里的OBS图不需要头像等文字以外的东西，PPT需要具体的

40.开会时间进行确定的规定

41.如何在文档侧面切出显示文档目录