|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **会议** | **工作** | **完成** |
| 3.17 | 3.17----3.19 | 3.19 |
| 3.23 | 3.23----3.26 | 3.26 |
| 3.30 | 3.29----4.2 | 4.2 |
| 4.7 | 4.7----4.9 | 4.9 |
| 4.14 | 4.14----4.15 | 4.15 |
| 4.21 | 4.21----4.22 | 4.22 |
| 4.28 | 4.29----5.2 | 5.2 |
| 5.4 | 5.4----5.6 | 5.6 |
| 5.13 | 5.14----5.16 | 5.16 |

项目简介：项目定义

文档编写

校验上交

项目计划： 模板查找

（项目组织结构）OBS图

人员分工

（工作分解结构）WBS图

文档编写

计划修订

评审阶段：PPT制作

校验上交

可行性分析： 模板查找

技术可行性分析

操作可行性分析

经济可行性分析

社会可行性分析

SWOT分析

系统流程图

数据流图

数据字典

层次方框图

成本/效益分析

文档编写

可行性修订

评审阶段：PPT制作

校验上交

需求分析： 模板查找

用户需求访谈

需求建模

数据流图修改

数据字典修改

E-R图

数据库修改

IPO图

层次方框图修改

状态转换图

界面初步设计

文档编写

需求修订

评审阶段：PPT制作

校验上交

总体设计：模板查找

系统流程图

成本/效益分析

测试计划

数据库

用户手册

层次图

HIPO图

数据流图细化

软件结构

前端信息聚集和检索模块

用户模块

管理员模块

信息库模块

文档编写

总体设计修订

详细设计： 模板查找

设计计划

开发计划

测试计划

人机界面设计

接口设计

程序流程图

PDL（伪代码） 每个人参与，分模块

Jackson方法-----对层次方框图的精化

文档编写

详细设计修订

评审阶段：PPT制作

校验上交

实现：模板查找

编码

单元测试

集成测试

确认测试

白盒测试

黑盒测试

调试

文档编写

实现报告修订